# ANEXO DOCUMENTAL: TRANSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y EXPANSIÓN (L-IA v3.2.0)

Proyecto: L-IA (Asistente Híbrido Local/Nube)

Desarrollador Principal: Alejandro David Larco Tenelema

Entorno de Despliegue: Windows 11 x64

Hardware Objetivo: Intel Core i5-13420H | 16 GB DDR5 RAM | NVIDIA RTX 4050 (6 GB VRAM)

Fecha de Emisión: 19 de Septiembre de 2026

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento unifica los registros de desarrollo correspondientes a la transición de L-IA desde un prototipo gráfico basado en Python hacia una arquitectura nativa y web distribuida. Con la finalización de la Fase 6 (Memoria Vectorial RAG en CPU aislada) y la migración exitosa de la interfaz gráfica a Tauri v2 + React, el núcleo cognitivo y estructural del sistema se considera estable.

La presente directiva formaliza el cierre de las deudas técnicas arquitectónicas y establece la hoja de ruta para las Fases 8, 9 y 10, enfocadas en la fluidez de interacción, reactivación sensorial (STT/TTS) y autonomía en segundo plano.

## 2. CONSOLIDACIÓN DE BITÁCORAS TÉCNICAS (18 - 19 de Septiembre, 2026)

Las recientes sesiones de desarrollo lograron hitos críticos que transformaron la infraestructura del asistente:

- Erradicación del Legacy y Migración a Tauri: Abandono total de launcher_viejo.py (Tkinter). La interfaz ahora es un binario nativo de Rust (app.exe) que renderiza un HUD holográfico mediante React.

- Superación de la Suspensión de Windows: Los atajos globales de invocación (Ctrl+Alt+J) fueron inyectados directamente en el núcleo de Rust (lib.rs), evadiendo las políticas de suspensión de procesos en segundo plano de Windows WebView2.

- Orquestación Invisible Segura: Se estabilizó el script iniciar_lia.vbs utilizando el binario estándar python.exe con flag oculto (0), eliminando los colapsos silenciosos causados por la falta de un sumidero de logs en dependencias como Uvicorn.

- Persistencia Estructural: Las bases de datos SQLite (lia_memory.db) y ChromaDB (lia_chroma_db) fueron ancladas rígidamente mediante rutas absolutas hacia el directorio /data, purgadas y re-inicializadas para evitar la fragmentación del contexto de los proyectos.

- El Semáforo v3 (Capa de Seguridad Reactiva): Se implementó un modal de autorización de Nivel 2 en el HUD. La sincronización se logró reemplazando los bloqueos asíncronos en FastAPI por un hilo secundario basado en threading.Event(), permitiendo al servidor pausar la inferencia destructiva y esperar la validación humana sin colapsar.

- Renderizado Nativo en Markdown: Inyección de la librería react-markdown en el frontend para formatear dinámicamente las respuestas estructuradas de herramientas (ej. reportes de commits de Git) con bloques de código, negritas y listas.

## 3. HOJA DE RUTA MAESTRA: FASES DE EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN SENSORIAL

Con la VRAM de la RTX 4050 reservada exitosamente para la inferencia del LLM local y el resto de los módulos operando eficientemente en la CPU, el desarrollo se enfocará en las siguientes fases consecutivas.

### FASE 8: UX, Fluidez Cognitiva y Control de Flujo (Prioridad Inmediata)

- 8.1 Streaming de Texto (Chunking): Desacoplar la generación en bloque de Ollama y transmitir los tokens hacia React en tiempo real, eliminando los tiempos muertos y permitiendo que la IA "escriba" progresivamente.

- 8.2 Interruptor de Cancelación (Abort): Habilitar un mecanismo de interrupción de hardware y software para detener procesos largos, descargas de modelos o la generación en curso de un prompt.

- 8.3 Ingesta RAG Bidireccional (Drag & Drop): Conectar los eventos de interfaz del HUD (arrastre de archivos) con el endpoint de memoria_rag.py para vectorizar documentación instantáneamente sin comandos de voz.

- 8.4 Persistencia Histórica en UI: Conectar el frontend a la base de datos de SQLite para cargar automáticamente los últimos turnos de la conversación al inicializar la aplicación, estabilizando en paralelo la versión web.

### FASE 9: Reintegración Sensorial Acústica y Visual

- 9.1 STT Silencioso (Oídos): Reconectar los modelos locales Vosk (Wake-word) y faster-whisper (Transcripción) al botón físico del HUD, asegurando que los comandos de voz se envíen al enrutador sin imprimir logs basura en la terminal visual.

- 9.2 TTS a Demanda y Diseño Sonoro (Boca): Reactivar Edge-TTS procesado 100% en CPU. Incorporar un conmutador en la interfaz para activar la lectura en voz alta bajo demanda, acompañado de efectos sonoros tácticos de confirmación en la UI.

- 9.3 Calibración de Módulo de Visión (Blindaje): Configurar el algoritmo de captura de pantalla (mss) para que detecte y excluya las dimensiones de la propia ventana flotante de L-IA, previniendo loops de auto-lectura.

- 9.4 Lectura Dinámica por Comandos Híbridos: Sincronizar el comando de voz "Revisa esto" con la herramienta de Workspace para capturar la ruta del archivo abierto en VS Code de manera invisible y adjuntarlo como contexto activo.

### FASE 10: Autonomía y Supervisión de Entorno en Segundo Plano

- 10.1 Agente Centinela de Sistema: Configurar un bucle silencioso donde L-IA monitoree el consumo de RAM/CPU o la consola activa del IDE, disparando un modal proactivo en caso de detectar métricas anómalas o caídas críticas.

- 10.2 Acceso Profundo a Terminal (Nivel 2 Seguro): Habilitar a la IA para modificar dependencias o instalar paquetes mediante la línea de comandos, pasando obligatoriamente por la capa de autorización del Semáforo.

- 10.3 Evolución de Gestión de Repositorios: Dotar a la función de Git de capacidades analíticas avanzadas, permitiendo lectura de ramas, comparación de históricos de commits y sugerencias proactivas de rollbacks.

### BACKLOG & "QUICK WINS" (Desarrollos Paralelos y de Bajo Esfuerzo)

- QW.1 Conexión a Bases de Datos Locales: Integración de permisos Read-Only para sistemas como el Kardex de inventarios (MySQL/SQLite), permitiendo auditorías mediante lenguaje natural.

- QW.2 Acceso Multimedia y Hardware: Control de la API de Spotify y gestión del nivel de volumen maestro del sistema operativo.

- QW.3 Redacción Automatizada en Nube: Permisos para delegar la creación de documentos formateados en Word utilizando la potencia cognitiva del modelo en la nube (Gemini).

- QW.4 Módulo de Comunicaciones: Prototipado para la lectura analítica de correos mediante la API de Gmail y notificaciones a través de mensajería (WhatsApp).